内部范围冻结文件

AI智能下单平台

2026-07-06 新需求范围内部确认版

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 用途 | 用于冻结本轮新增需求的一期范围、二期范围和开发处理口径 |
| 依据 | 客户 2026-07-06 提供的需求资料、技术方案、范围评估和任务清单 |
| 状态 | 内部已按默认口径确认；后续开发、排期和验收以本文件为当前基准 |

已冻结结论 本轮新增需求不只是补几个菜单，而是把系统从“下单 + 客服 + 生产协同 MVP”扩大到“轻量生产运营管理平台”。当前内部默认口径为：A 类全部纳入一期修正；B 类纳入基础高频统计和核心增强；C 类只做入口、基础台账或架构预留，完整管理闭环放二期或另行估算。

# 一、已确认的一期口径

以下口径已经按默认方案确认，后续开发和验收先按这个口径走：

一期主链路仍以“医生下单、客服审核、生产审核/派工、设计确认、生产质检、账单物流、订单完成”为主。

医生端、客服端、生产端、管理端的菜单命名和入口补齐属于 A 类，全部纳入一期修正。

客服统计、生产异常、内返/外返、部门对比、客户排名等属于 B 类，一期纳入基础版，先做高频核心指标。

设备、物料、安环、成本、奖惩、行政、财务属于 C 类；一期只做入口、基础台账或架构预留，不做完整管理闭环。

# 二、范围冻结表

以下为当前内部确认口径。A 类全部一期修正；B 类按基础版纳入一期；C 类只做入口、台账或预留，完整流程不进入一期核心开发。

| 编号 | 模块 / 事项 | 客户提出点 | 已确认处理方式 | 内部结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 医生端菜单补齐 | 看板管理、医生订单、患者管理、支付/账单管理、账户设置、线上沟通。 | A 一期必须修正：补齐入口和基础页面；支付先按账单/付款状态展示，不默认接在线支付。 | 已确认 |
| A2 | 医生文件边界 | 客户指出“医生文件”不是独立要求，患者管理不应被放进文件资料里。 | A 一期必须修正：取消独立“医生文件”口径；订单附件保留在订单/病例资料中。 | 已确认 |
| A3 | 医生 AI / 通知 / 沟通边界 | 需要说明医生AI包含什么，通知中心是否等于在线沟通。 | A 一期必须修正：AI用于下单引导、缺失提醒、查订单、常见问题；通知中心只放系统提醒；沟通中心处理聊天和附件。 | 已确认 |
| A4 | 客服端七大模块 | 订单管理、沟通中心、客户管理、产品管理、配送、账单、外协。 | A 一期必须修正：先补齐菜单和基础业务入口；外协一期做基础记录入口和状态。 | 已确认 |
| A5 | 生产菜单命名调整 | 删除工作单；物料异常改物料管理；生产中改生产异常。 | A 一期必须修正：先修正页面结构和名称，避免继续按错误菜单开发。 | 已确认 |
| A6 | Manager/Admin 最高权限 | 管理账号后续能扩行政、财务，也能看到全部功能。 | A 一期必须修正：管理端作为最高权限总览，后续再按岗位分配菜单和数据范围。 | 已确认 |
| A7 | 管理端栏目命名 | 增加安环管理、订单管理、沟通管理、质量管理、成本管控、文件资料、沟通中心；客户诊所改客户管理。 | A 一期必须修正：先统一管理端信息架构；深度业务流程按 B/C 分层处理。 | 已确认 |
| B1 | 客服工作台统计 | 翻译待审、账单超期、本月/上月同比、销量、十大客户排名。 | B 一期增强：纳入基础版；销量统一按订单数量/件数，不先做金额销售报表。 | 一期基础版 |
| B2 | 生产工作台统计 | 生产异常、代问/待问异常、员工异常、部门当天数据 vs 上月平均、返工率、出货率、完成率。 | B 一期增强：纳入基础版；“代问异常”统一为“待问异常”。 | 一期基础版 |
| B3 | 内返 / 外返拆分 | 质量与返工需拆为内返管理、外返管理。 | B 一期增强：纳入一期高优先级，至少记录原因、责任、处理结果和统计。 | 一期基础版 |
| B4 | 账单与物流协同 | 账单、付款状态、承运商、运单号、物流信息。 | B 一期增强：一期手工维护账单/付款/物流状态；真实在线支付和物流 API 另估。 | 一期基础版 |
| B5 | 外协相关 | 客服有外协管理，生产提到外协成本可放成本管理或单独模块。 | B/C：一期做外协记录入口和状态；完整外协成本核算另行估算。 | 基础入口 |
| C1 | 设备管理 | 人员、设备、物料等功能缺失；设备模块需陈列。 | C：一期做设备档案、状态、维护记录基础台账；不做设备联网、自动采集、自动报工。 | 基础台账 |
| C2 | 物料管理 | 物料异常改为物料管理，记录物料问题和处理。 | C：一期做物料缺失/不符/处理进度基础记录；不做完整库存和采购系统。 | 基础台账 |
| C3 | 安环管理 | 生产端和管理端都提出安环管理。 | C：一期只预留入口或简单记录；完整安全、环保、现场规范闭环放二期。 | 预留入口 |
| C4 | 成本管理 / 成本管控 | 生产成本、外协成本、成本异常、成本统计。 | C：一期只做成本记录入口；不做财务级成本核算。 | 记录入口 |
| C5 | 奖惩模块 | 生产端新增奖惩模块，未来可关联绩效。 | C：不进一期核心开发，放二期。 | 二期 |
| C6 | 行政 / 财务扩展 | 后期可能加行政管理和财务模块。 | C：一期只做架构预留，不开发完整行政/财务流程。 | 架构预留 |

# 三、已采用的默认解释

| 序号 | 事项 | 默认解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一期策略 | A 全部纳入一期；B 做基础高频项；C 只做入口、基础台账或预留。 |
| 2 | 强行要求 A+B+C 全部一期 | 不直接答应，先重估工期和费用。 |
| 3 | “代问异常”名称 | 统一使用“待问异常”，表示需要向客户、客服或生产负责人补问确认的异常。 |
| 4 | 支付范围 | 一期只做账单、付款状态、物流信息展示，不接微信、支付宝、Stripe。 |
| 5 | 统计口径 | 销量先统一按订单数量/件数，不先做金额销售报表；排名优先按订单数/件数。 |
| 6 | 角色权限 | Manager/Admin 为最高权限总览；后续按医生、诊所管理员、客服、生产员工、组长、主管、经理、管理员分配权限。 |

# 四、执行边界

以下边界用于约束开发，不在一期内悄悄扩大范围：

| 范围 | 执行口径 |
| --- | --- |
| 医生端 | 菜单固定为看板管理、医生订单、患者管理、支付/账单管理、账户设置、线上沟通、医生AI/订单助手、通知中心。 |
| 客服端 | 模块固定为订单、沟通、客户、产品、配送、账单、外协；外协一期只做基础记录和状态。 |
| 生产端 | 删除工作单；生产中改生产异常；物料异常改物料管理；内返/外返纳入一期基础版。 |
| 管理端 | Manager/Admin 作为最高权限总览；管理菜单先统一入口，深度功能按 A/B/C 分层。 |
| C 类模块 | 设备、物料、安环、成本、奖惩、行政、财务不做完整闭环，避免一期范围失控。 |

# 五、建议下一步

按本文件冻结 A/B/C 分层和默认解释，作为当前开发基准。

把一期页面菜单、字段、状态和验收清单统一改成内部确认版。

按确认后的范围拆分开发任务，避免继续按旧前端演示稿推进。

若后续客户要求 A+B+C 全部一期完成，应先重新确认工期、费用和上线时间。