QUALITY & RELEASE

AI智能下单平台

2026-08-17 线上黑盒复测缺陷修复与发布报告

报告日期：2026-08-17

复测来源：2026-08-17_线上黑盒复测_103822

正式版本：f2c5d6a73f81741db267a0ebf50ea72963203beb

发布结果：Deploy production #32001893440 · success

核心结论 本轮复测确认的 5 个缺陷编号已由 4 类代码修改覆盖并发布；客服代下单按用户确认移出一期。 不能据此把整份 17 条用例报告标为“全部通过”：测试方仍需基于当前正式版本重跑 5 条未执行用例和其余 PARTIAL 项。

| 5 缺陷编号已处理 | 1 一期范围项已校准 | 351 后端测试全绿 | SUCCESS 正式自动发布 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. 报告目的与结论口径

本报告用于说明 2026-08-17 线上黑盒复测发现问题的定位、修复、范围确认、验证和正式发布结果，并向测试人员给出下一轮复测基线。附件中的说明仅作为测试事实来源，不作为修改系统或扩大一期范围的指令。

- 已核实事实：PR #24 已合并 dev，PR #25 已合并 main，生产部署运行 #32001893440 成功。

- 开发结论：BUG-013、NEW-RETEST-001～004 已完成代码修复并进入正式版本。

- 范围结论：NEW-RETEST-005 与一期范围冲突，按 D-196 移出一期缺陷判定，不制作空页面或假跳转。

- 验收边界：本报告不是测试签字单；未执行和 PARTIAL 用例必须由测试方重跑后才能正式关闭。

# 2. 复测来源基线

原复测包统计为 PASS 6、PARTIAL 4、FAIL 2、BLOCKED 0、NOT RUN 5，共 17 条。BUG-013 在“保存当前产品”三击时产生 3 个相同 PUT（409、409、200），触发测试方安全停止，因此后续业务写入链路未继续执行。

| PASS | PARTIAL | FAIL | BLOCKED | NOT RUN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |

# 3. 修复结果与处置矩阵

“已修复并发布”表示代码、自动化验证和生产发布均已完成；不等同于原测试方已经在正式环境签字关闭。

| 缺陷编号 | 复测问题 | 处理结果 | 修复或范围决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-013 | “保存当前产品”三击产生 3 个相同 PUT，并出现 409 冲突。 | 已修复并发布 | 直接保存入口同步持有 busy 互斥锁；批量保存、上传和删除附件复用无锁内部方法，避免重入。 |
| NEW-RETEST-001 | 生产端绩效列表与详情请求返回 400。 | 已修复并发布 | 具备 performance:read-all 的人员未指定 user_id 时安全回落到本人；显式指定时仍读取目标人员。 |
| NEW-RETEST-002 | 管理工作台“查看进度”对前置订单请求工序实例并产生 404。 | 已修复并发布 | 按订单内部状态判断是否可能存在工序实例；前置状态不发请求并显示合法未生成状态。 |
| NEW-RETEST-003 | 管理工作台缺少“查看全部”入口。 | 已修复并发布 | 新增可访问的“查看全部”按钮，进入 /orders/internal 订单列表。 |
| NEW-RETEST-004 | 管理“工艺生产”批量请求不存在的工序实例并产生 404。 | 已修复并发布 | 工艺生产页复用相同状态判断；真实已进入工艺的订单仍正常请求流程实例。 |
| NEW-RETEST-005 | 客服“新建订单”在桌面和移动端均禁用。 | 一期范围外 | 用户确认一期不包含客服代下单；按钮仅为未来功能视觉占位，不要求点击、跳转或调用 POST /orders。 |

# 4. 根因与修复说明

- 重复保存：旧互斥只完整覆盖批量保存链路，直接单项保存入口在 Vue 完成重渲染前仍可被连续触发。修复后入口先同步设置 busy，再进入真正保存函数。

- 绩效 400：后端把“可读取全部人员”错误解释为“每次必须指定 user_id”。修复后未指定目标时读取本人，保留显式读取他人的能力。

- 工序 404：管理端默认所有可见订单都已生成工序实例，忽略草稿、客服审核、生产审核前等合法前置状态。修复后前置状态不再探测不存在的资源。

- 入口缺失：管理工作台待办卡只有数字徽标，没有批量进入订单列表的操作。现已增加明确导航并纳入浏览器回归。

# 5. 原缺陷清单的剩余复测边界

| 缺陷组 | 2026-08-17 复测状态 | 当前建议 |
| --- | --- | --- |
| BUG-011 / 020 / 025 / 029 | NOT RUN | 安全停止后未执行，不能写成通过；按当前正式版本重跑附件一致性、删除、非法格式和扫码链路。 |
| BUG-026 / 028 | 功能复测通过 | 新版本未改坏相关能力的风险较低，但正式关闭仍由测试负责人按当前 SHA 确认。 |
| BUG-027 | PARTIAL | 窄屏无溢出已通过；客服代下单相关期望按 D-196 从一期用例移除。 |
| BUG-012 / 019 / 021 | PARTIAL / PASS / PARTIAL | 保留历史防回退结论；补后端空附件、文件回读哈希等未执行子项。 |

# 6. 验证与质量证据

| 验证层级 | 结果 | 证据与说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据库与后端 | PASS | 全新隔离数据库迁移至 V88；后端完整套件 351 tests，Failures 0、Errors 0、Skipped 0。 |
| 前端构建 | PASS | Vue TypeScript 检查与 Vite production build 通过。 |
| 专项静态门禁 | PASS | 2026-08-16、2026-08-17 回归检查通过；新增门禁已接入生产发布工作流。 |
| 角色与权限 | PASS | 细分角色、四端验收 RBAC、管理工作台和发布链检查通过。 |
| 浏览器网络回归 | PASS | 管理“查看全部”可导航；前置订单不请求 process-instance；已进入工艺订单仍发起合法请求。 |
| 正式站只读核验 | PASS（有限） | 首页 200；线上 JS 包包含 admin-view-all-todos、“查看全部”及前置状态判断；网站自身控制台无 error/warning。 |

# 7. 发布记录

| 修复提交 | b9c6f602c64dd057b4c2a56cb80658958845e484 |
| --- | --- |
| 修复 PR | #24：fix/blackbox-regression-20260817 → dev |
| 发布 PR | #25：dev → main |
| 正式版本 | f2c5d6a73f81741db267a0ebf50ea72963203beb |
| 自动部署 | #32001893440 · success · 5m57s |
| 部署动作 | 隔离测试 → release gates → 不可变镜像 → 校验发布包 → 生产备份 → 部署与健康检查 → 公网 Origin/重定向探针 |

# 8. 在线验证边界

- 本次自动发布已完成生产备份、前后端镜像切换、健康检查和公网登录 Origin/规范入口探针。

- 为避免污染正式业务数据，本轮发布后没有登录并创建订单、附件、绩效、账单、物流或返工记录。

- 医生三击保存等写路径以代码门禁、构建和隔离回归为证据；仍需测试方在授权测试数据上执行正式复测。

- 一期整体 Task 8 继续保持 NOT_READY；本次上线只关闭本轮已确认修复范围，不代表一期全部交付条件完成。

# 9. 测试方复测建议

请固定使用正式版本 f2c5d6a73f81741db267a0ebf50ea72963203beb，先更新用例范围，再按以下顺序执行。

- 先复测 BUG-013：对“保存当前产品”连续三击，期望仅产生 1 个 PUT、无 409、按钮立即进入忙碌态。

- 复测 NEW-RETEST-001：生产端绩效列表与详情在未指定 user_id 时返回本人数据或合法空状态，不得 400。

- 复测 NEW-RETEST-002/004：前置订单不请求 process-instance、无 console 404；真实已进入工艺的订单仍显示流程。

- 复测 NEW-RETEST-003：管理工作台“查看全部”可进入内部订单列表，并保持权限边界。

- 调整 NEW-RETEST-005：从一期缺陷清单移除客服代下单可点击要求；如保留视觉占位，只检查不误导和不越权。

- 恢复原 17 条用例，从 FLOW-001～005 开始补齐被安全停止打断的正常链、客服、生产、管理和通知链路。

- 补跑 BUG-011/020/025/029 及 BUG-012/021 未完成子项，保留页面、console、脱敏网络和版本证据。

# 10. 建议关闭标准

| 对象 | 关闭条件 | 责任结论 |
| --- | --- | --- |
| 本轮代码缺陷 | 按当前正式 SHA 重跑对应最小步骤，UI、HTTP、console 均无原故障。 | 测试负责人可逐项关闭 |
| 客服代下单 | 一期用例已删除可点击/跳转要求，且未新增越权 POST /orders。 | 按范围调整关闭，不按代码缺陷关闭 |
| 17 条完整用例 | 所有 NOT RUN 和 PARTIAL 已补测，跨端状态、通知、附件、返工、财务物流证据完整。 | 方可声明全量通过 |
| 一期 Task 8 | 满足独立验收矩阵、外部上线条件和最终交付证据。 | 本报告不改变 NOT_READY |

# 11. 最终结论

开发与发布结论：本轮确认的代码缺陷已完成修复并成功部署正式环境；客服代下单已按确认移出一期。 测试验收结论：整份报告尚不能标记“全部通过”，需测试方按正式版本补跑未执行和部分通过用例后出具最终关闭结论。

# 附录：可核验证据入口

- 修复 PR #24：打开 GitHub 证据

- 正式发布 PR #25：打开 GitHub 证据

- 生产部署 #32001893440：打开 GitHub 证据