AI 智能下单平台

全链路回归 Bug 修复与上线报告

2026-08-16  ·  工程修复、自动化验证与生产只读回归

| 报告版本 | v1.0 | 报告日期 | 2026-08-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产版本 | 54eea0e4399782485d7953231e4768ed684cd097 | 总体口径 | 工程完成 / 待测试方复测关闭 |

| 8 原报告 OPEN 缺陷 | 8 工程侧已处理 | 成功 生产发布与健康检查 |
| --- | --- | --- |

# 执行摘要

本轮针对外部《测试报告.docx》列出的 8 个 OPEN 缺陷完成了逐项定位、修复或既有修复复核，并已通过发布流程进入生产环境。其中 7 项实施了代码修复，BUG-013 在当前代码中已有同步互斥保护，本轮完成验证并纳入统一回归门禁。

工程侧证据显示：后端 350 项测试全部通过，前端生产构建通过，新增长短链回归检查通过，生产发布流水线成功，四端会话刷新、客服端 390px 响应式布局和生产端帮助入口已完成线上只读验证。

|  | 结论口径 可以确认“代码修复、自动化验证和生产发布已完成”；不能仅凭工程验证把 8 个缺陷直接改为正式 CLOSED。原测试报告未记录被测 Git SHA，且生产只读回归未执行附件上传/移除、入检提交等写操作，因此仍需原测试方基于生产版本 54eea0e… 重跑原用例并签字关闭。 |
| --- | --- |

报告输入：《测试报告.docx》、2026-08-16 全链路回归测试附件、当前代码库验证结果、GitHub 发布记录与生产环境只读回归结果。

# 1. 原始回归基线与证据边界

原始外部回归共包含 17 份用例结果：9 项 PASS、5 项 PARTIAL、3 项 FAIL；报告同时登记 8 个 OPEN 缺陷。该报告属于外部黑盒测试证据，但未记录被测 Git SHA，因此“原报告失败”与“当前源码仍存在缺陷”不能直接画等号。本轮对每项缺陷重新进行了当前代码核验。

| PASS | PARTIAL | FAIL | OPEN BUG |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5 | 3 | 8 |

## 判定规则

•  “工程侧已处理”表示当前源码已修复或既有修复已核实，并通过相应自动化/构建门禁。

•  “线上只读已验证”表示未制造或修改生产业务数据，仅检查页面、会话、布局和入口可见性。

•  “待测试方复测关闭”表示仍需按原用例、同一生产版本、可追溯环境重新执行后才能将缺陷正式改为 CLOSED。

•  原报告中的 PARTIAL 流程项并不都等于代码 Bug；涉及角色可见范围、PDF 展示规则等业务口径的项目，本轮未擅自修改。

# 2. 缺陷处理总表

| 编号/级别 | 原始现象 | 工程处理 | 验证证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-011 P1 | 附件刷新/重新登录后数量为 0。 | 恢复草稿时重新拉取订单文件元数据并回填共享/产品文件计数；提供附件移除入口，保持逻辑删除与审计链。 | 自动化通过；生产缺少可安全复用草稿夹具。 | 已发布 待复测 |
| BUG-013 P2 | 连续三次保存出现 409/409/200。 | 当前代码已存在同步共享 busy 互斥；本轮复核并纳入回归检查，避免同一操作并发提交。 | 既有修复已验证。 | 已验证 待复测 |
| BUG-020 P2 | 医生端无附件删除入口。 | 医生端共享附件和产品附件均新增“移除”；同步解除订单/分组绑定，不物理删除历史对象。 | 自动化通过；线上未执行删除写操作。 | 已发布 待复测 |
| BUG-025 P2 | 不支持的 .xyz 文件可上传并绑定。 | 前端扩展名白名单；后端 presign 与 multipart initiate 双入口配置化拦截；对象完成阶段继续校验大小/MIME。 | .xyz 拒绝、.stl+octet-stream 允许。 | 已发布 待复测 |
| BUG-026 P2 | 四端刷新后登录态丢失。 | 新增 HttpOnly、SameSite=Strict 刷新 Cookie；登录/刷新/退出完整生命周期；前端仅内存保存访问令牌并启动时恢复会话。 | 四端生产刷新均保持登录。 | 已发布 线上只读通过 |
| BUG-027 P3 | 客服端 390px 横向溢出，控件出屏。 | 新增 980px/520px 响应式规则，工具区与表格容器按窄屏重排。 | 生产 390px：scrollWidth=390。 | 已发布 线上通过 |
| BUG-028 P3 | 工人/生产端没有帮助入口。 | 生产端新增帮助按钮和帮助抽屉，覆盖核心操作提示。 | 生产帮助按钮与抽屉线上可见。 | 已发布 线上通过 |
| BUG-029 P2 | “去扫码入检”异步竞态可能选错节点。 | 改为精确首选节点查找，引入请求/选择版本守卫，提交后保留节点并阻止陈旧响应覆盖。 | 自动化通过；生产无可用任务夹具。 | 已发布 待复测 |

注：P1/P2/P3 为原报告优先级；“待复测”不是未修复，而是正式测试关闭尚缺同版本复测证据。

# 3. 关键修复说明

## 3.1 附件链路：BUG-011 / BUG-020 / BUG-025

医生端草稿恢复时重新读取订单文件元数据，修复刷新后计数丢失；在共享附件和产品附件位置提供移除操作，并同步解除绑定。后端对签名上传和分片上传两个入口统一实施扩展名白名单，避免只在前端拦截被绕过。

安全边界：移除是逻辑解绑/软删除，保留历史与审计数据；扩展名和 MIME 检查不等同于完整文件结构或恶意内容检测。

## 3.2 会话恢复：BUG-026

认证服务使用受限路径的 HttpOnly 刷新 Cookie，并设置 SameSite=Strict；登录、刷新和退出统一维护 Cookie。前端访问令牌保持内存态，页面启动时从同源 Cookie 恢复会话，同时通过认证代际保护避免陈旧请求覆盖新状态。

兼容边界：响应体中的 refresh token 暂时保留以兼容现有客户端；生产只读验证已覆盖医生、客服、生产、管理四端刷新。

## 3.3 窄屏与帮助：BUG-027 / BUG-028

客服端新增窄屏断点并重排顶部工具区、筛选区和表格容器；生产端新增显式帮助入口及抽屉，降低一线操作人员寻找入口的成本。

线上证据：390×844 视口下页面与视口宽度均为 390px；生产端帮助抽屉标题为“生产端帮助”。

## 3.4 入检扫码竞态：BUG-029

针对异步节点查询与用户选择交错导致的错选风险，改为精确首选节点定位，并增加请求版本、选择版本和陈旧响应守卫；提交完成后保留正确节点上下文。

验证边界：当前生产“我的任务”无可用任务，因此未在线提交入检记录；本轮未制造生产业务数据。

# 4. 验证与发布证据

## 4.1 本地与隔离环境验证

| 验证项 | 结果摘要 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 后端完整测试 | 350 tests；0 failure；0 error | 通过 |
| 前端生产构建 | Vue3 生产构建 | 通过 |
| OpenAPI 校验 | 218 paths / 247 operations；3 个既有非本次认证路径警告 | 通过（有既有警告） |
| 专项回归检查 | BUG-011/013/020/025/026/027/028/029 的静态与行为门禁 | 通过 |
| 本地浏览器冒烟 | 客服 390px 无溢出、刷新登录保持；生产帮助入口打开 | 2/2 通过 |
| 部署配置门禁 | compose、环境变量、发布工作流、认证刷新与退出竞态 | 通过 |

## 4.2 代码合并与生产发布

| 记录 | 标识 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 修复合并 | PR #21 | fix → dev；8 个缺陷统一收口 |
| 生产发布 | PR #22 | dev → main；生产 SHA 54eea0e4399782485d7953231e4768ed684cd097 |
| 发布流水线 | Run #31939878141 | 后端、发布门禁、镜像、部署、健康与公网检查全部成功 |
| 文档回写 | PR #23 | dev 分支记录本轮修复、发布与验证边界 |

可追溯链接：PR #21  ·  PR #22  ·  发布 Run  ·  PR #23

## 4.3 生产环境只读回归

| 端/范围 | 线上观察 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 客服端 / CS | 390×844 无横向溢出；刷新后仍为登录态 | 通过 |
| 生产端 / PRODUCTION | 帮助入口与抽屉可见；刷新登录保持；扫码登记页可打开 | 通过（未提交） |
| 医生端 / DOCTOR | 刷新登录保持；新建订单弹窗可打开 | 通过（无草稿夹具） |
| 管理端 / ADMIN | 刷新登录保持 | 通过 |
| 站点日志 | 未发现站点自身 error/warn | 通过 |

# 5. 尚未完成的正式验收事项

|  | 为什么不能直接写“Bug 全部正式关闭” 原报告没有记录被测 Git SHA；生产只读回归没有上传/移除附件、提交入检记录或创建测试订单；生产环境也缺少可安全复用的医生草稿和生产任务夹具。工程证据足以说明修复已发布，但不足以替代原测试方的业务用例复测。 |
| --- | --- |

| 步骤 | 责任动作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试方固定版本 | 以生产 SHA 54eea0e4399782485d7953231e4768ed684cd097 为被测基线。 |
| 2 | 重跑原始 17 份用例 | 尤其覆盖 8 个 OPEN 缺陷的原复现步骤，并记录时间、环境、角色、预期与实际。 |
| 3 | 补齐写路径证据 | 使用隔离测试数据验证附件恢复/移除、非法扩展名拒绝、入检扫码精确节点与连续保存。 |
| 4 | 业务口径确认 | 对原报告 PARTIAL 项中的角色/PDF 可见范围进行产品与权限口径确认，不把未确认需求当作 Bug。 |
| 5 | 测试负责人签字 | 复测通过后再将 8 个缺陷从“已发布/待复测”改为正式 CLOSED。 |

# 6. 最终结论

截至 2026-08-16，本轮 8 个 OPEN 缺陷均已完成工程侧处理：7 项代码修复已发布，1 项既有修复已复核；生产发布流水线成功，关键只读场景在线验证通过。

当前推荐状态为“工程修复完成、生产已发布、待原测试方复测关闭”。项目整体上线 readiness 不因本报告自动转为 READY；Task 8 仍保持 NOT_READY，直到真实外部上线条件、完整业务验收和责任人签字全部满足。

| 工程状态 | 完成 |
| --- | --- |
| 生产状态 | 已发布并通过自动化健康检查 |
| 正式测试状态 | 待原测试方按生产 SHA 复测并签字关闭 |

| 工程负责人 | 测试负责人 | 产品/业务负责人 |
| --- | --- | --- |
| 签字：________________ 日期：________________ | 签字：________________ 日期：________________ | 签字：________________ 日期：________________ |